|  | Объекты капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на 2016 год |
| --- | --- |
|  | Заказчик: ГКУ СО "Управление автодорог" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (по заключенным контрактам по состоянию на 25.07.2016г. ) |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес участка | Протяженность участка всего, км | Период выполнения работ (годы) | План на 2016 год (км ввода и срок окончания работ) | Подрядчик |
|  |  |  |  |  | км | срок окончания работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "р.п.Арти - аэропорт" на территории Артинского городского округа |  | 1,145 | 2016 | 1,145 | 20.10.16г. | ООО "ДМСУ" |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "с.Большая Тавра - с.Свердловское - д.Сенная" на участке км 16+300 - км 22+600 на территории Артинского городского округа | 16+300-22+600 | 6,264 | 2016 - 2017 | 6,264 | 20.10.16г. | ООО "Жасмин" |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Большие Карзи от км 62+037 а/д "г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли" на участке км 10+500 - км 14+500 на территории Артинского городского округа | 10+500-14+500 | 3,975 | 2015-2016 | 2,375 | объект введен | ООО "Жасмин" |
| 4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск на участке км 26+900 - км 33+000 на территории Березовского городского округа | 26+900-33+000 | 6,114 | 2016 - 2017 | 1,000 | 20.10.16г. | ООО "СУ-196" |
| 5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги г.Верхотурье - с.Дерябино на участках км 13+000 - км 14+000, км 19+000 - км 22+030 на территории городского округа Верхотурский | 13+000-14+000, 19+000-22+030 | 4,26579 | 2016 - 2017 | 0,500 | 20.10.16г. | АО "Свердловскавтодор" |
| 6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с.Мурзинка от км 62+805 а/д "с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск" на территории Горноуральского городского округа |  | 0,578 | 2016 | 0,578 | 20.10.16г. | ООО "ДСК "Строймеханизация" |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Николо-Павловское - с. Петрокаменское - г. Алапаевск на участке км 41+000 - км 49+000 на территории Горноуральского городского округа | 41+000-49+000 | 7,78528 | 2016-2017 | 7,78528 | 20.10.16г. | ООО "СУ-196" |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов" на участке км 158+500 - км 167+000 на территории Горноуральского городского округа | 158+500-167+000 | 8,49184 | 2014 - 2016 | 2,49184 | 20.10.16г. | ОАО "Свердловскавтодор" |
| 9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «г.Екатеринбург – г.Нижний Тагил – г.Серов» на участке км 167+000 – км 174+500 на территории Горноуральского и Кушвинского городских округов | 167+000-174+500 | 7,500 | 2013 - 2016 | 7,500 | 20.10.16г. | ООО "ЭММА" |
| 10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Николо-Павловское – с. Петрокаменское – г. Алапаевск на участке км 6+000 – км 10+000 на территории Горноуральского городского округа | 6+000-10+000 | 3,972 | 2016-2017 | 3,972 | 20.10.16г. | ООО "УБТ-Сервис" |
| 11 | Капитальный ремонт автомобильной дороги г.Ивдель - ж/д ст.Ивдель, участок км 0+000 - км 1+210 на территории Ивдельского городского округа | 0+000-1+210 | 1,210 | 2013 - 2016 | 1,210 | 20.10.16г. | ООО "Новая МАГИСТРАЛЬ" |
| 12 | Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Камышлов - г. Ирбит - г. Туринск - г. Тавда на участке км 83+100 - км 90+000 на территории Ирбитского муниципального образования | 83+100-90+000 | 6,580 | 2016 - 2017 | 1,000 | 20.10.16г. | ЗАО "Мелиострой" |
| 13 | Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Первоуральск - р.п. Шаля на участке км 9+000 - км 11+500 на территории городского округа Первоуральск | 9+000-11+500 | 2,501 | 2016 - 2017 | 0,500 | 20.10.16г. | ООО "Шалинское СУ" |
| 14 | Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ревда - с. Мариинск - п. Краснояр на участке км 3+600 - км 8+000 на территории городского округа Ревда | 3+600-8+000 | 4,459 | 2016 - 2017 | 0,500 | 20.10.16г. | ООО "СУ-196" |
| 15 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "р.п. Сосьва - п. Восточный" на участке км 11+755 - км 20+100 на территории Сосьвинского городского округа | 11+755-20+100 | 8,130 | 2014 - 2016 | 6,130 | 20.10.16г. | ООО "Шалинское СУ" |
| 16 | Капитальный ремонт автомобильной дороги р.п.Сосьва - п.Восточный, участок км 20+100 - км 27+100 на территории Сосьвинского городского округа (2 этап) | 20+100-27+100 | 7,000 | 2016-2017 | 1,000 | 20.10.16г. | ООО "Стандарт строй"" |
| 17 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "г. Серов - р.п. Сосьва - р.п. Гари" на участке км 65+223 - км 74+000 на территории Сосьвинского городского округа | 65+223-74+000 | 8,784 | 2014 - 2016 | 6,784 | 20.10.16г. | ООО ТД "Урало-Сибирская Компания" |
| 18 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "г. Серов - р.п. Сосьва - р.п. Гари" на участке км 84+000 - км 94+000 на территории Сосьвинского городского округа | 84+000-94+000 | 10,66343 | 2016 - 2017 | 1,000 | 20.10.16г. | ООО ТД "Урало-Сибирская Компания" |
| 19 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "г.Сухой Лог - р.п.Рефтинский" на участке км 0+000 - км 8+800 на территории городского округа Сухой Лог | 0+000-8+800 | 8,850 | 2016-2017 | 8,850 | 20.10.16г. | АО "Свердловскавтодор" |
| 20 | Устройство автобусных остановок на км 15 автомобильной дороги "Подъезд к г.Талица - с.Бутка от км 209+315 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" на территории Талицкого городского округа | 15 |  | 2016 |  | 25.08.16г. | ООО "Трейдендбилд" |
| 21 | Капитальный ремонт «под ключ» участков автомобильных дорог регионального значения Свердловской области (устройство искусственного освещения, искусственных дорожных неровностей и подходов к пешеходным переходам, расположенным вблизи общеобразовательных учреждений) |  |  | 2016 |  | 31.08.16г. | АО АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова |
|  | Итого: | км | 78,141 |  | 40,938 |  |  |