|  | Объекты ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на 2016 год |
| --- | --- |
|  | Заказчик: ГКУ СО "Управление автодорог" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (по заключенным контрактам по состоянию на 25.07.2016г. ) |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес участка | Протяженность участка, км /п.м. | Период выполнения работ (годы) | План на 2016 год (км ввода и срок окончания работ) | Подрядчик |
|  |  |  |  |  | км | срок окончания работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Искусственные сооружения |  | п.м. |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение работ по ремонту наплавного моста через р.Туру на км 2+115 автодороги д.Малахова - д.Лобанова на территории городского округа Верхотурский | 2+115 | 126,300 | 2016 - 2018 |  | 20.10.16г. | ООО "Вест" |
| 2 | Ремонт мостового перехода через р. Вилюй на км 27+123 автомобильной дороги с. Николо-Павловское - с. Петрокаменское - г. Алапаевск на территории Горноуральского городского округа | 27+123 | 27,870 | 2016 | 27,870 | 20.10.16г. | ООО "ПК УралДорТехнологии" |
| 3 | Ремонт покрытия путепровода на автомобильной дороге Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога на участках км 13+645 - км 13+711, км 14+580 - км 14+638, км 21+025 - км 21+080, км 21+855 - км 21+895, км 23+507 - км 23+610, км 26+967 - км 27+046, км 30+910 - км 30+955, км 33+551 - 33+612 на территориях муниципального образования "город Екатеринбург" и Березовского городского округа | 13+645-13+711, 14+580-14+638, 21+025-21+080, 21+855-21+895, 23+507-23+610, 26+967-27+046, 30+910-30+955, 33+551-33+612 | 5955 м2 | 2016 | 5955 м2 | 01.07.16г. | ИП Кармазин Яков Алексеевич |
| 4 | Ремонт покрытия путепровода на автомобильной дороге Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога на участках км 13+645 - км 13+711, км 14+580 - км 14+638, км 21+025 - км 21+080, км 21+855 - км 21+895, км 23+507 - км 23+610, км 26+967 - км 27+046, км 30+910 - км 30+955, км 33+551 - 33+612 на территориях муниципального образования "город Екатеринбург" и Березовского городского округа. Дополнительные работы. | 13+645-13+711, 14+580-14+638, 21+025-21+080, 21+855-21+895, 23+507-23+610, 26+967-27+046, 30+910-30+955, 33+551-33+612 | 5955 м2 | 2016 | 5955м2 | 25.04.16г. | ИП Кармазин Яков Алексеевич |
| 5 | Ремонт путепровода через железную дорогу на км 80+748 автомобильной дороги г. Камышлов - г. Ирбит - г. Туринск - г. Тавда на территории Ирбитского муниципального образования | 80+748 | 66,200 | 2016 | 66,200 | 20.10.16г. | ИП Кармазин Яков Алексеевич |
| 6 | Ремонт путепровода на км 175+092 автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов на территории Кушвинского городского округа | 175+092 | 46,600 | 2016 | 46,600 | 20.10.16г. | ООО ПСК КамаМост |
| 7 | Ремонт путепровода на км 84+435 автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов на территории Невьянского городского округа (левая полоса) | 84+435 | 209,110 | 2016 | 209,110 | 20.10.16г. | ООО "СУ-196" |
| 8 | Ремонт путепровода на км 84+435 автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов на территории Невьянского городского округа (правая сторона) | 84+435 | 208,620 | 2016 | 208,620 | 20.10.16г. | ООО "Уралстроймонтаж" |
| 9 | Ремонт путепровода через железную дорогу на км 134+822 автомобильной дороги г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов на территории города Нижний Тагил | 134+822 | 55,305 | 2016 | 55,305 | 20.10.16г. | ООО "ПромТехноС" |
| 10 | Ремонт путепровода на км 151+925 автомобильной дороги г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов на территории города Нижний Тагил | 151+925 | 80,180 | 2016 | 80,180 | 20.10.16г. | Этап подведения итогов аукциона |
| 11 | Ремонт путепровода на км 153+267 автомобильной дороги г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов на территории города Нижний Тагил | 153+267 | 78,250 | 2016 | 78,250 | 20.10.16г. | ООО "Уралстроймонтаж" |
| 12 | Ремонт мостового перехода через р.Лялю на км 10+410 автомобильной дороги "Подъезд к ур.Малая Лата - п.Павда от км 276+675 а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" на территории Новолялинского городского округа | 10+410 | 100,770 | 2016 | 100,770 | 20.10.16г. | ООО "ПСК КамаМост" |
|  | Автомобильные дороги |  | км |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск на участках км 126+900 - км 131+000, км 141+300 - км 145+760 на территории Муниципального образования Алапаевское и Муниципального образования город Алапаевск | 126+900-131+000, 141+300-145+760 | 8,560 | 2015 - 2016 | 7,560 | 20.10.16г. | ЗАО "Мелиострой" |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги г.Асбест - п.Рефтинский на территории Асбестовского городского округа |  | 6,100 | 2016-2017 | 3,000 | 20.10.16г. | ООО "СК АКАДЕМСТРОЙ" |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) на участках км 234+475 - км 236+200, км 244+000 - км 245+600, км 245+600 - км 247+000 на территориях Горноуральского и Невьянского городских округов | 234+475-236+200, 244+000-245+600, 245+600-247+000 | 4,725 | 2015-2016 | 4,725 | 20.10.16г. | ООО "ЭММА" |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Луговая от км 57+770 а/д "с.Николо-Павловское - с.Петрокаменское - г.Алапаевск" на территории Горноуральского городского округа |  | 1,840 | 2016 | 1,840 | 20.10.16г. | ООО " ДСК "Строймеханизаци" |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги с.Николо-Павловское – с.Петрокаменское – г.Алапаевск на участке км 0+000 – км 6+000 на территории Горноуральского городского округа | 0+000-6+000 | 6,000 | 2016 - 2017 | 3,000 | 20.10.16г. | ООО " ДСК "Строймеханизаци" |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги г. Ревда – г. Дегтярск –с. Курганово на участке км 12+300 – км 20+650 на территории городского округа Дегтярск | 12+300-20+650 | 6,347 | 2016 - 2017 | 2,000 | 20.10.16г. | ООО "УралДорТехнологии" |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги г.Екатеринбург - с.Косулино на участке км 13+600 – км 18+600 на территории муниципального образования "город Екатеринбург" | 13+600-18+600 | 4,965 | 2016 | 4,965 | 20.10.16г. | АО "Свердловскавтодор" |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги г.Кировград – п.Карпушиха – п.Левиха на участке 2+550 - км 8+180 на территории Кировградского городского округа | 2+550-8+180 | 6,000 | 2016 | 6,000 | 20.10.16г. | ООО "ПромСтройДекор" |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов на участке км 318+500 - км 352+770 с устройством защитного слоя износа покрытия из литой эмульсионно-минеральной смеси на территориях Новолялинского, Серовского и Сосьвинского городских округов | 318+500-352+770 | 34,270 | 2015 - 2017 | 10,700 | 20.10.16г. | ООО "УралДорТехнологии" |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) на участках км 253+000 - км 260+675, км 279+800 - км 294+000 на территориях Новоуральского, Невьянского городских округов и городского округа Верх-Нейвинский | 253+000-260+675, 279+800-294+000 | 21,875 | 2015 - 2017 | 5,000 | 20.10.16г. | ООО "Уралстроймонтаж" |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги г.Невьянск – г.Реж – г.Артемовский – с.Килачевское на участке км 40+100 – км 46+280 на территории Режевского городского округа | 40+100-46+280 | 5,096 | 2016 | 5,096 | 20.10.16г. | ООО "УДСК" |
| 12 | Устройство защитного слоя покрытия (ликвидация колейности). Блок №2. г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 249+873-250+360, 260+000-263+000, 266+000-270+000, 271+064-274+000, 283+000-285+500, 288+000-289+000, 290+000-293+000, 298+000-300+000, 300+975-302+000, 303+000-304+200, 305+000-308+000, 316+950-318+500 | 25,698 | 2015 - 2016 |  | 20.10.16г. | ООО "УралДорТехнологии" |
| 13 | Устройство защитного слоя покрытия (ликвидация колейности). Блок №4. г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 186+000-189+500, 202+000-205+000, 207+600-210+000, 263+000-266+000, 274+000-280+000, 282+000-283+000, 285+500-288+000, 308+000-308+900 | 22.300 | 2016 |  | 20.10.16г. | ООО "ПромСтройДекор" |
| 14 | Устройство защитного слоя покрытия (ликвидация колейности) 1) Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога, 2) г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель | 1) 0+970-1+050, 2+160-3+050, 3+170-4+000, 11+700-12+360, 12+530-12+700, 15+000-15+380, 15+380-17+000, 20+050-20+380, 20+560-20+910; 2) 54+820-57+163, 81+100-83+110, 83+240-84+900, 88+650-90+500, 90+530-106+800 | 29,443 | 2016 |  | 20.10.16г. | ООО "Стандартстрой" |
| 15 | Устройство защитного слоя покрытия (ликвидация колейности). Блок №6. 1) г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель; 2) г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов; 3) Южный подъезд к г.Нижний Тагил от км 120+085 а/д "г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов"; 3) Подъезд к п.Ключевой от км 6+715 а/д "г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель"; 4) Южный подъезд к г.Краснотурьинск от км 12+287 а/д "г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель"; 5). г.Краснотурьинск - г.Карпинск; 6) Южный подъезд к г.Волчанск от км 48+260 а/д "г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель"; 7) г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов. | 1) 3+000-4+000, 18+600-24+200, 31+100-34+794, 36+550-37+400, 47+500-48+600, 57+163-58+800, 67+650-73+350, 106+800-108+700, 110+400-112+800; 2)114+000-115+500, 120+000-121+800, 132+100-132+700, 178+000-182+000; 3) 0+000-3+000, 7+000-8+000, 10+000-15+100 | 40,881 | 2016-2017 |  | 20.10.16г. | ООО "ПромСтройДекор" |
| 17 | Ликвидация колей с укладкой нового слоя покрытия. Блок № 8 1) Соединительная а/д от км 319+512 а/д "г.Пермь - г.Екатеринбург" до км 1+830 а/д "г.Ревда - г.Дегтярск - с.Курганово", 2) г.Ревда - г.Дегтярск - с.Курганово, 3) г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов, 4) г.Первоуральск - р.п.Шаля | 1) 0+090-3+620; 2) 7+975-8+600, 8+660-9+650, 10+000-10+200, 11+320-11+565, 22+700-22+800, 28+000-29+000, 30+000-30+100, 30+820-31+320; 3) 18+700-18+750, 20+000-21+200, 22+160-22+430; 4) 14+500-15+000, 26+250-26+750, 29+360-30+000, 30+200-31+000, 54+850-55+440, 59+940-60+031, 60+031-60+700, 64+000-64+400. 74+200-74+800, 75+200-76+000, 76+000-76+200, 79+100-79+750, 82+500-83+700, 90+700-91+400, 91+400-92+900, 93+650-94+450, 95+500-95+750, 104+000-104+370, 105+400-106+000, 108+850-109+180, 112+110-112+440, 115+450-115+850, 118+380-118+780, 119+570-119+850 | 22,410 | 2016-2017 |  | 20.10.16г. | ООО "Жасмин" |
| 18 | Ликвидация колей с укладкой нового слоя покрытия. Блок № 9 1) г.Нижний Тагил - г.Нижняя Салда, 2) г.Верхняя Тура - г.Красноуральск, 3) Подъезд к г.Верхотурье от км 276+515 а/д "г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов" | 1) 22+700-28+000, 45+310+51+850; 2) 3+600-3+644, 3+644-7+800, 8+800-11+291, 11+291-12+000; 3) 15+000-18+000, 21+000-22+500, 23+400-23+800 | 24,140 | 2016-2017 |  | 20.10.16г. | ООО "УБТ-Сервис" |
| 19 | Ликвидация колей с укладкой нового слоя покрытия. Блок № 10 1) г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов, 2) г.Нижняя Тура - г.Качканар | 1) 256+700-260+000, 289+000-290+000, 293+000-298+000, 301+000-302+000, 302+000-303+000, 304+200-305+000, 312+000-316+950; 2) 8+700-8+800, 18+500-20+000, 21+000-23+700, 24+500-30+400 | 27,250 | 2016-2017 |  | 20.10.16г. | ООО "ПромСтройДекор" |
| 20 | Ликвидация колей с укладкой нового слоя покрытия. Блок № 11 1) г.Красноуфимск - р.п.Арти - г.Касли, 2) г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление), 3) г.Арамиль - д.Андреевка, 4) г.Арамиль - с.Фомино, 5) г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск, 6) г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов, 7) г.Полевской - с.Мраморское | 1) 54+300-57+300, 2) 273+300-273+450, 273+650-273+710, 274+200-274+350, 275+000-275+200, 277+000-277+300, 296+400-296+700, 298+320-298+575, 301+495-301+712, 303+975-304+257, 312+042-312+200, 317+900-318+225; 3) 1+900-2+300, 2+500-4+350, 5+050-6+100, 6+300-6+950, 7+470-7+710, 8+160-9+030, 9+360-9+530, 9+700-9+960, 10+320-10+850, 12+150-12+200, 20+000-22+600, 24+700-25+650; 4) 0+000-1+000, 5+900-7+850, 9+750-9+820; 5) 14+450-15+550, 15+900-17+000, 20+600-20+800, 20+800-21+000, 22+000-23+500, 47+280-48+400; 6) 59+415-61+615, 62+000-62+900, 65+630-67+100, 67+300-67+830, 69+845-71+000, 206+000-207+500, 220+000-223+000, 236+000-240+200, 242+700-246+800; 7) 1+700-1+800, 1+900-3+250, 3+450-4+010 | 44,322 | 2016-2017 |  | 20.10.16г. | ООО "СУ-196" |
|  | Итого: | км | 319,922 |  | 53,886 |  |  |