Утверждена

приказом Министерства транспорта

и дорожного хозяйства

Свердловской области

от  16.11.2018 г. № 387

Концепция

развития объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области на 2019 – 2024 годы

Свердловская область

2018 год

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для разработки Концепции……………………………………. | 3 |
| 2. | Разработчики Концепции……………………………………………...…… | 5 |
| 3. | Введение…………………………………………………………………....... | 5 |
| 4. | Оценка текущей ситуации………………………………………………….. | 6 |
| 5. | Цели и задачи Концепции………………………………………………....... | 14 |
| 6. | Ключевые решения…………………………………………………….......... | 16 |
| 7. | Механизмы реализации Концепции……………………………….............. | 25 |
| 8. | Мероприятия «дорожной карты» по реализации Концепции…………..... | 29 |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации Концепции………………….............. | 31 |
| 10. | Приложения……………………………………………………..................... | 32 |

Концепция развития объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области

## Основания для разработки Концепции

Концепция развития объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения (далее – Концепция) разработана в целях реализации требований международных правовых актов, Правительства Российской Федерации, Минтранса России, Правительства Свердловской области.

В рамках Концепции под объектами дорожного сервиса (далее – ОДС) понимаются объекты как придорожного, так и дорожного сервиса 
(определения, приведенные в техническом регламенте Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», вступившего в силу 15.02.2015).

### 1) Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 
«О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Указанный Технический регламент действует с 15.02.2015:

устанавливает минимально необходимые требования безопасности 
к автомобильным дорогам и процессам их проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации, а также формы 
и порядок оценки соответствия этим требованиям;

регулирует расположение объектов дорожного и придорожного сервиса;

устанавливает термины и определения, единые для государств-членов Таможенного союза.

Требования указанного Технического регламента гармонизированы
с Европейским Соглашением о международных автомагистралях (СМА) ЕЭК ООН, Женева, 15.11.1975, Конвенцией о дорожном движении ЕЭК ООН, Вена, 08.11.1968; Конвенцией о дорожных знаках и сигналах ЕЭК ООН, Вена, 08.11.1968, Директивой Европейского союза 2004/54/ЕС от 29.04.2004, Соглашением о массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам государств - участников Содружества Независимых Государств от 04.06.1999.

### 2) Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2008 № 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года».

Приоритетными направлениями Транспортной стратегии (с учетом проекта изменений в стратегию от 05.08.2013) являются:

формирование активной позиции государства в деле совершенствования транспортной системы России как ключевого фактора социально-экономического развития страны;

создание условий для повышения конкурентоспособности отечественной транспортной системы, усиления инновационной, социальной и экологической направленности развития транспортной отрасли;

ликвидация территориальных и структурных диспропорций в развитии транспортной инфраструктуры и формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры;

интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала страны;

привлечение инвестиций в развитие транспортной отрасли;

совершенствование нормативно-правового обеспечения развития транспортной системы и рынка транспортных услуг, включая создание нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы качества транспортных услуг;

развитие механизмов государственно-частного партнерства (далее - ГЧП), обеспечивающих четкое законодательное распределение прав, ответственности и рисков между государством и инвестором, а также определения приоритетных сфер применения этих механизмов;

развитие системы сопутствующих услуг путем развития сетей станций технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, пунктов питания, кемпингов и гостиниц, стоянок и других объектов придорожного сервиса, в целях создания благоприятных условий для качественного осуществления грузоперевозок, повышения их надежности и безопасности.

### 3) Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018г. № 28-ПП «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»

Среди целей и задач указанной государственной программы:

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения Свердловской области;

повышение конкурентоспособности транспортного комплекса Свердловской области;

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог регионального значения;

реализация научных исследований по научно-техническому 
и инновационному обеспечению дорожной отрасли, совершенствованию теоретических основ и расчетных методов эксплуатации автомобильных дорог, экономики дорожного хозяйства.

### 4. Протокол оперативного совещания Правительства Свердловской области от 22 февраля 2018 года (протокол № 5-ОП от 06.03.2018, часть III, пункт 4):

«Разработать Концепцию развития объектов дорожного сервиса на территории Свердловской области».

Исполнители: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области совместно с Министерством инвестиций и развития Свердловской области, Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области, Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Срок исполнения – 29 октября 2018 года.

- Разработчики Концепции

Концепция разработана Рабочей группой по развитию сети объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения (далее – Рабочая группа) Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области с учетом предложений Министерства инвестиций и развития Свердловской области, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Уральского филиала ОАО «ГИПРОДОРНИИ», ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», ФКУ «Уралуправтодор».

При разработке Концепции принят во внимание План мероприятий по реализации Концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденный распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16 июля 2014 года № ОБ-88-Р.

- Введение

В основу предлагаемых решений, представленных в Концепции, заложены следующие приоритетные направления «Программы «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы», утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ:

преобразование транспортного комплекса Свердловской области в крупнейший транспортно-логистический узел опорной национальной транспортной сети, обладающий необходимым потенциалом пропускной способности, снимающей инфраструктурные ограничения для инновационного развития экономики;

реализация мероприятий приоритетных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатеринбургской городской агломерации», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

реализация мероприятий по обеспечению сохранности и развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

Также при принятии решений учтены принципы Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года          № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития  Свердловской  области  на  2016  - 2030 годы»:

  - создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала;

  - создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики Свердловской области;

  - обеспечение сбалансированного развития территории Свердловской области.

Заключение:

Анализ текущей ситуации, проведенный в ходе разработки Концепции, выявил наличие системных проблем, ограничивающих реализацию указанных принципов, и предопределил пути их решения, реализованные в дальнейших разделах Концепции.

- Оценка текущей ситуации

### 4.1 Нормативные правовые акты и иные документы, регулирующие строительство и эксплуатацию ОДС на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения.

Международные акты:

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 
«О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (в т.ч. «ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог» действует 
с 15.02.2015).

Федеральные нормативные правовые акты:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 27.06.1998 № 727 
«О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог 
и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009
№ 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 
№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» (в т.ч. «Минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог», «Требования к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог»);

приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4 «Об установлении 
и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» (в т.ч. «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»);

приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 5 «Об установлении 
и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения» (в т.ч. «Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения»);

приказ Минтранса России от 24.10.2011 № 272 «О стоимости и объеме услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования федерального значения»;

приказ Минтранса России от 05.05.2012 № 137 «Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов дорожного сервиса»;

приказ Минтранса России от 28.06.2012 № 186 «Об утверждении административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по выдаче разрешений 
на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования федерального значения либо их участков; частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на территории двух и более субъектов Российской Федерации; выдаче разрешений на строительство в случае прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения; выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, а также 
на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения»;

приказ Минтранса России от 06.07.2012 № 199 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;

приказ Минтранса России от 01.11.2012 № 396 «О стоимости услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса 
к автомобильной дороге общего пользования федерального значения на 2013 год».

Государственные стандарты и иные технические нормативы:

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

ГОСТ Р 52765-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования 
от 23.10.2007 № 269-ст);

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст);

СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

СНиП 2.04.03-85 «Строительные нормы и правила. Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 3.06.03-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;

СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также рекомендациями по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах и другими нормативными техническими документами в части касающейся видов работ;

Межгосударственный стандарт «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного 
и придорожного сервиса» ГОСТ (проект, RU, вторая редакция);

РСН 62-86 «Методические указания по определению состава объектов автосервиса и их размещения на автомобильных дорогах общегосударственного и республиканского значения в РСФСР».

Региональные нормативные правовые акты:

постановление Правительства Свердловской области от 10.11.2010                    № 1634-ПП «Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального значения»;

постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011     № 6-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог регионального значения»;

постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2012 № 1109-ПП «Об утверждении объема и стоимости услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионального значения Свердловской области».

Иные документы:

методические рекомендации. Контроль за соблюдением норм, правил и стандартов при проектировании и строительстве придорожных сооружений (объектов сервиса) – Москва, 2004г.;

письмо Росавтодора от 25.11.2011 № 01-28/16796, регламентирующее порядок взаимодействия Росавтодора с подведомственными Росавтодору учреждениями – владельцами автомобильных дорог по вопросам выдачи технических требований и условий.

### 4.2 Нормативные правовые акты, определяющие полномочия по вопросам строительства и эксплуатации объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального значения.

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 23.07.2004 № 374 «Об утверждении Положения о Федеральном дорожном агентстве»;

- постановление Правительства Свердловской области от 14 декабря 2012 № 1452-ПП «Об утверждении порядка осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской области»;

- постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области»,

- постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2016                      № 662-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»;

- постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2011 № 1643-ПП «Об утверждении Устава Государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог»:

### 4.3 Оценка обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области объектами дорожного сервиса.

Современная автомобильная дорога предназначена для обеспечения безопасного и удобного передвижения транспортных средств, а также возможностей для своевременного и качественного обслуживания пользователей автомобильных дорог.

Для выполнения данного требования автомобильные дороги должны соответствовать современным требованиям к их оснащенности ОДС: зданиями, строениями, сооружениями, иными объектами, предназначенными для обслуживания пользователей автомобильных дорог по пути следования (автозаправочными станциями, автостанциями, автовокзалами, гостиницами, кемпингами, мотелями, пунктами общественного питания, станциями технического обслуживания, иными подобными объектами, а также необходимыми для их функционирования местами отдыха и стоянки транспортных средств).

В соответствии с официальными данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, по состоянию на 1 января 2018 года протяженность автомобильных дорог на территории Свердловской области составляет 30835,6 км, в том числе федерального значения - 588 км, регионального значения - 11021 км, местного значения - 19264,6 км.

В структуре действующей сети автомобильных дорог регионального значения преобладают дороги III и IV технических категорий (75% от общей протяженности), в структуре автомобильных дорог местного значения - дороги IV и V категорий (более 80%).

Плотность федеральных и региональных автомобильных дорог в Свердловской области составляет - 59,6 км на 1000 кв. км территории, что в 1,9 раза превышает среднероссийский показатель.

Сеть автомобильных дорог на территории Свердловской области развита неравномерно: в южной части, более освоенной, автодорожная сеть развита лучше, чем в северных и северо-восточных районах.

Всего на автомобильных дорогах общего пользования Свердловской области насчитывается 549 ОДС.

На федеральных трассах - 86 объектов (доля от региональных объектов -  15,7%), которые расположены:

- «Р-354 Екатеринбург - Шадринск – Курган» – 6 ед.;

- «Р-351 Екатеринбург – Тюмень» - 24 ед.;

- «М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Екатеринбург» - 10 ед.;

- «Р-242 Пермь – Екатеринбург» - 46 ед.

Плотность размещения ОДС на федеральных трассах изображена на Графике № 1.

График № 1

Основная часть ОДС расположена в центральной, западной и восточной частях области вдоль федеральных дорог с наибольшей интенсивностью движения Пермь-Екатеринбург и Екатеринбург-Тюмень.

На региональных и межмуниципальных - 463 объекта (доля от федеральных объектов - 84,3%).

Плотность размещения ОДС на региональных трассах изображена на графике №2.

График № 2

В целом ОДС расположены вблизи населенных пунктов и в пределах жилой застройки городов: Арамиль, Первоуральск, Асбест, Полевской, Верхняя Салда, Качканар, Красноуфимск, Ирбит, Алапаевск, Нижний Тагил, Серов, Сухой Лог, Богданович, Североуральск, Ивдель, Нижняя Салда, Верхняя Тура, а также в крупных поселках: Ачит, Верхняя Синячиха, Пышма, Шаля, Горный Щит, Верх-Нейвинский, Натальинск где имеются благоприятные условия для подключения к инженерным коммуникациям и увеличивающийся трафик грузового движения.

Как показывает мониторинг формирования объектов дорожного сервиса, вышеприведенная структура свидетельствует о начальном этапе развития дорожного сервиса в Свердловской области.

На данном этапе «ядром» формирования объектов дорожного сервиса становятся АЗС, вокруг которых постепенно развиваются центры других услуг.

Такая тенденция обусловлена тем, что основными инвесторами создания объектов дорожного сервиса являются крупные нефтяные компании, имеющие достаточные финансовые ресурсы для создания таких объектов.

Из 185 ОДС, которым ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» были выданы технические условия на присоединение к автодорогам общего пользования, выполнены с подписанием соответствующих актов только 36 ОДС, остальные не в полной мере соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 г. № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода».

Основными выявленными нарушениями являются несоблюдение санитарных и технических норм: отсутствие парковочных мест, мусоросборников, соответствующих дорожных знаков, горизонтальной разметки на переходно-скоростных полосах и другие виды нарушений.
    	Мониторинг также выявил наличие мест несанкционированной торговли вдоль автомобильных дорог общего пользования, особенно в летний и осенний периоды.

Вместе с тем, остановка автотранспорта в таких местах влечет за собой уменьшение пропускной способности дорог, что негативно влияет на безопасность дорожного движения.

Существующий на сегодняшний день порядок подачи заявлений на размещение объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования и предоставления земельных участков на праве аренды, показал низкую эффективность в части обеспечения равномерного и качественного обустройства автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса.

Основные недостатки существующего состояния ОДС связаны
с отсутствием условий для системного и прогнозируемого развития, предусматривающего эффективные инструменты контроля качества.

Среди основных причин такого положения следует выделить следующие:

- территориальная неравномерность развития транспортной инфраструктуры;

- несовершенство нормативно-правовой базы, определяющей требования к размещению объектов дорожного сервиса в зависимости от интенсивности дорожного движения, пропускной способности и расстояния между объектами аналогичного назначения;

- отсутствие актуальной, систематизированной, открытой для широкого круга пользователей автомобильных дорог информации о наличии, расположении и состоянии существующих объектов дорожного сервиса;

- отсутствие необходимого стандарта для оценки состояния существующих объектов дорожного сервиса;

- бессистемность практики предоставления земельных участков в придорожных полосах и полосах отвода под размещение объектов дорожного сервиса.

Следует отметить, что отсутствие согласованных механизмов доступа предпринимателей к земельным участкам вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения блокирует интенсивное развитие объектов дорожного сервиса. Процесс согласования земельных участков для размещения объектов дорожного сервиса с различными органами государственной и муниципальной власти очень затратный и длительный.

Необходимость значительных первичных затрат предпринимателей на обеспечение земельных участков и объектов дорожного сервиса инженерными коммуникациями, на строительство/реконструкцию подъездов, съездов и примыканий, переходно-скоростных полос, является обременительным для бизнеса.

На сегодняшний день имеют место вопросы совершенствования нормативно-правового регулирования для привлечения средств частных инвесторов при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов дорожного сервиса на условиях государственно-частного партнерства, а также определение порядка использования источников регионального бюджета и иных финансовых источников, за счет средств частных инвестиций для строительства объектов дорожного сервиса.

Таким образом, существующие в настоящее время вдоль автомобильных дорог объекты дорожного сервиса не образуют упорядоченной системы, возникают хаотично не регламентированы по составу и качеству оказываемых на их территории услуг. Характеризуются несоответствием требованиям к обустройству примыканий к полосам отвода автомобильной дороги (полосам разгона и торможения).

Заключительная часть:

база существующих нормативных правовых актов сформирована 
в период до 2012 года и не содержит предпосылок для системного развития ОДС;

действующие ГОСТы, СНИПы и иные технические нормативные документы не всегда отвечают современным требованиям и в отношении ряда требований противоречат друг другу.

С учетом изложенного разработка настоящей Концепции призвана определить: цели и задачи создания и развития системы ОДС вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области; основные направления работы (в том числе по внесению изменений в нормативные акты), этапы      и последовательность этой работы.

### 5. Цели и задачи Концепции

### 5.1. Цели Концепции

Стратегическая цель развития дорожно-транспортного комплекса         в Свердловской области - удовлетворение потребностей в качественных транспортных услугах как одного из условий инновационного социально ориентированного развития экономики региона. Достижение этой стратегической цели будет обеспечено путем эффективного развития конкурентной среды в транспортной отрасли, создания оптимальных резервов в развитии инфраструктуры, достижения передового уровня развития техники и технологий, усиления внимания к социальным                  и экологическим факторам, повышения национальной, экономической           и других видов безопасности в регионе, зависящих от транспорта.

В этой связи целями настоящей Концепции являются:

определение условий и мероприятий по развитию качественного дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области;

формирование условий для развития предпринимательства (в том числе малого и среднего) в сфере дорожного сервиса как в границах полос отвода, так и в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций              в развитие придорожной инфраструктуры;

модернизация существующей и развитие современной придорожной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального значения;

повышение качества обслуживания пользователей автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения;

создание условий для повышения уровня безопасности пользования автомобильными дорогами общего пользования федерального                         и регионального значения;

создание условий для повышения транспортной мобильности населения, развитие внутреннего автотуризма;

социально-экономическое развитие территорий, создание опорных точек экономического роста, а также условий для создания новых рабочих мест различной квалификации и специализации.

### 5.2. Задачи Концепции

Главная задача государства в сфере функционирования и развития транспорта определяется как создание условий для экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения через обеспечение доступа к безопасным и качественным транспортным услугам, превращение географических особенностей Свердловской области в ее конкурентное преимущество.

В соответствии с указанными выше целями реализация Концепции позволит решить следующие задачи:

формирование условий для развития высококачественного дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального значения Свердловской области различных категорий;

улучшение условий труда и отдыха водителей большегрузного транспорта (перевозчиков);

создание правовой базы, способствующей привлечению в развитие дорожного сервиса малого и среднего предпринимательства, а также повышению заинтересованности местных и региональных властей 
в создании дополнительных стимулов для развития малого и среднего предпринимательства в области дорожного сервиса на местах и повышению социальной привлекательности региона (территории);

снижение затрат государственного бюджета на поддержку 
и содержание системы дорожного сервиса;

стандартизация требований к ОДС в целях обеспечения пожарной, санитарной, транспортной безопасности объектов и пользователей дорог;

создание комфортных условий для участников дорожного движения 
на автомобильных дорогах в части пользования услугами ОДС;

содействие переходу стихийно созданных ОДС в правовое поле;

создание условий для строительства современных ОДС, а также многофункциональных зон для строительства придорожных комплексов высокого уровня обслуживания с организацией подъездных путей и подведением необходимых коммуникаций к таким ОДС и комплексам;

создание условий для расширения спектра предоставляемых услуг
на существующих ОДС;

создание системы информирования участников дорожного движения об ОДС, предоставляемых ими услугах и их качестве.

С учетом таких факторов, как:

протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения в Свердловской области их расположение в различных климатических условиях, различный уровень развития их инфраструктуры и т.д.;

необходимость решения задачи планомерного развития ОДС вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения в Свердловской области, а также надлежащего контроля за этой работой со стороны Правительства Свердловской области;

самостоятельной задачей работы по развитию сети ОДС должно являться осуществление ее реализации на основе системного подхода, определяющего единые стандарты и требования к ОДС, механизмы предоставления земельных участков полосы отвода, и т.д., что должно способствовать как упрощению процедур согласования, так и обеспечению надлежащего контроля за соблюдением установленных стандартов.

Заключение:

масштабность указанных целей и специфика задач предопределяет комплексный подход к их достижению и решению, предусматривающий учет максимального количества факторов и особенностей проектирования, строительства и эксплуатации ОДС.

6. Ключевые решения:

6.1. Существующий на сегодняшний день «заявительный» порядок размещения ОДС на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального значения в Свердловской области (и, как следствие, Порядок оформления прав на земельные участки, расположенные в полосе отвода (на условиях сервитута), утвержденный Федеральным законом от 8 ноября 2008 года № 257-ФЗ), показал низкую эффективность в части обеспечения равномерного и качественного обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения ОДС.

Такая оценка эффективности связана с тем, что указанный порядок позволяет обеспечить автомобильные дороги ОДС (прежде всего – дороги в отдаленных или малонаселенных районах) в соответствии с нормативами и требованиями только в случае, когда на подобные участки дорог есть соответствующий заявитель (инвестор).

Таким образом, основные недостатки существующего порядка связаны:

с отсутствием условий для системного и прогнозируемого развития сети ОДС, предусматривающего также эффективные инструменты контроля качества;

со сформировавшимися условиями для оказания конкурентоспособных услуг только на определенных, наиболее привлекательных с точки зрения бизнеса, направлениях и участках автомобильных дорог.

Определение мест и стандартов размещения ОДС централизованно, 
т.е. формирование по существу государственного заказа на объем и качество услуг ОДС, представляется ключевым решением поставленной задачи 
(в том числе по равномерному обустройству дорог ОДС).

В связи с этим создание простого механизма взаимодействия государства и частных инвесторов, обеспечивающего публичный (открытый) и простой порядок доступа инвестора к оказанию услуг, а также 
контроль за использованием федеральной и региональной собственности и качеством оказываемых им услуг является вторым ключевым условием развития сети ОДС. Указанный порядок должен минимизировать для предпринимателя необходимость значительных межведомственных согласований как при проектировании и строительстве ОДС, так и при его эксплуатации.

Должны быть регламентированы как порядок подачи и рассмотрения заявлений на строительство, присоединение ОДС, так и порядок разграничения полномочий и ответственности за содержание дорожной и инженерной инфраструктуры ОДС и, прежде всего, переходно-скоростных полос и т.д.

В указанных целях представляется эффективным определить исполнительные органы государственной власти Свердловской области          (с учетом существующих полномочий), иные органы и организации, которые наделить:

– полномочиями «одного окна» в целях проведения конкурсов на размещение ОДС, осуществления межведомственного взаимодействия с заявителями и потенциальными инвесторами и межведомственных согласований при проектировании и строительстве ОДС;

– полномочиями по подготовке земельных участков в целях размещения ОДС в границах полосы отвода, проведению конкурсов на предоставление земельных участков, согласованию подключений ОДС к дороге, организации взаимодействия владельцев автомобильных дорог федерального и регионального значения на территории Свердловской области и владельцев (операторов) ОДС как при создании, так и эксплуатации ОДС.

В полномочия службы «одного окна» должна быть включена разработка регламентов, регулирующих как порядок подачи и рассмотрения заявлений на использование земельных участков полосы отвода для строительства и присоединения ОДС, так и порядок разграничения полномочий и ответственности за содержание дорожной и инженерной инфраструктуры ОДС и, прежде всего, переходно-скоростных полос, присоединений к дорогам и т.д., а также разработка процедуры и регламента проведения конкурсов, тендеров среди потенциальных инвесторов.

Указанный порядок должен предусматривать как заявительный, так 
и конкурсный характер представления доступа к оказанию услуг, баланс которых должен обеспечиваться оценкой уровня эффективности данного бизнеса, созданием конкурентных условий его ведения. На определенном этапе реализация указанных предложений создаст условия для перехода        к «совмещенному» порядку создания ОДС - «заявительному» и конкурсному,  с сохранением принципа системного развития сети ОДС.

Впоследствии, в случае эффективной реализации Концепции                 и соответственно скорректированной нормативно-правовой базы, возможен переход исключительно к конкурсному принципу размещения ОДС.

Для целей развития сети ОДС процедура предоставления земельных участков должна предусматривать не только процедуру принятия решений 
и предоставления земельных участков под строительство новых ОДС, 
но и возможность активного вовлечения существующих ОДС в работу по системному развитию при наличии объективных предпосылок для обеспечения владельцами объектов приведения их в соответствие 
с установленными требованиями и стандартами (предпосылок, связанных, прежде всего, с рыночной конъюнктурой).

Непременным условием размещения ОДС вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области должно стать наличие договорных обязательств их владельцев по целевому использованию предоставленных под ОДС земельных участков, а также соответствия ОДС стандартам и установленным требованиям.

6.2. В целях развития ОДС требуется наличие системы использования различных форм ГЧП и обязательность их применения при наличии формализованных критериев финансово-экономической эффективности реализации проекта создания ОДС.

Обеспечение ОДС участков автомобильных дорог общего пользования федерального и федерального значения с низкой интенсивностью дорожного движения, в том числе в условиях невозможности разработки эффективной финансовой модели реализации проекта, обеспечивающей наличие экономического (предпринимательского) интереса частного партнера в результатах реализации проекта, невозможно без участия государства.

В случаях отсутствия достаточной экономической эффективности реализации проекта создания конкретного ОДС и, в том числе 
с использованием различных форм ГЧП, должна быть предусмотрена возможность комплексной подготовки площадок для размещения, подключения к дороге и инженерного обеспечения ОДС владельцами дорог.

В целях определения финансовых инструментов использования как форм ГЧП, так и государственной поддержки необходима разработка показателей бюджетной эффективности реализации проектов создания и эксплуатации ОДС и инструментов регулирования ценовой политики.

6.3. Самостоятельной задачей в решении вопроса привлечения частных инвестиций является разработка мер их государственной поддержки.

Решением этой задачи была бы разработка нормативного правового акта, регламентирующего применение различных форм государственной поддержки владельцев ОДС (существующих и перспективных) на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Одновременно с применением механизмов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства требуется разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих применение различных форм государственной поддержки владельцев объектов дорожного сервиса (существующих и перспективных), в том числе:

- льготные условия выделения земельных участков: установление льготных ставок платы за предоставление аренды земельных участков под размещение ОДС, или освобождение от их уплаты на период строительства ОДС или его окупаемости;

- предоставление субсидий на присоединение к автомобильным дорогам и инженерную подготовку территорий;

- упрощенную процедуру подключения к инженерным сетям;

- установление льготных периодов налогообложения, предоставление государственных гарантий по кредитам;

- упрощенная процедура (порядок) согласования размещения ОДС (в том числе выбора места для размещения), с возможным переходом на электронную (безбумажную) систему согласований.

6.4. Развитие системы ОДС невозможно без учета максимального количества факторов, определяющих экономическую и социальную эффективность размещения ОДС и, прежде всего:

интенсивности транспортных потоков (в т.ч. перспективная);

нормативных требований к обеспеченности дорог ОДС, показатели экономической активности населения и уровня безработицы в регионах 
и конкретных населённых пунктах;

социально-экономических потребностей территории, состояния 
и условий их развития (например, организация комплексных пунктов обслуживания транспорта и автодорог в населенных пунктах).

Особое значение при планировании размещения ОДС, и в особенности многофункциональных зон, приобретает учет различия требований 
и потребностей пяти основных категорий пользователей автомобильных дорог:

водители большегрузного транспорта (перевозчики);

водители и пассажиры автотранспорта, предназначенного для пассажирских перевозок;

водители и пассажиры легкового транспорта;

сотрудники служб организации дорожного движения, транспортного надзора и эксплуатации автомобильных дорог;

организованные группы туристов (туристические автобусы) и туристы, передвигающиеся на личном автотранспорте.

Так, при разработке схемы размещения многофункциональных зон и их состава требуется учитывать установленные требования к режиму отдыха водителей большегрузного транспорта, принимать во внимание территориальное расположение крупных логистических центров                      и терминалов. Указанные факторы влияют на частоту размещения ОДС, на территории которых необходимо создание стоянок для длительного отстоя большегрузного транспорта, а также инфраструктуры, позволяющей обеспечить полноценный отдых и сервисное обслуживание водителей данной категории и сервисное обслуживание непосредственно транспортных средств. Кроме того, одним из основных требований к подобным многофункциональным зонам должно стать обеспечение безопасности водителей и транспортных средств.

6.5. Наличие ОДС в соответствии п. 15 ст. 3 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ в полосе отвода автомобильных дорог требует для целей создания новых ОДС либо образования земельных участков            в составе существующей полосы отвода, либо проведения реконструкции дороги с разработкой для этого проектов планировки территории.

Учитывая, что в большинстве случаев полоса отвода автомобильных дорог сформирована только для целей организации непосредственно самого движения, разработка проектов планировки территории всей дороги и для всех дорог в целом является невозможной в обозримой перспективе, что способно серьезно блокировать развитие сети ОДС.

Ключевым решением данного вопроса является упрощение процедуры выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию ОДС вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области.

6.6. Решение задачи системного развития сети ОДС невозможно 
без унификации методов проектирования и строительства и требует разработки требований к ОДС и (или) типов ОДС (от минимального 
до многофункциональных комплексов - МФК) по уровню их оснащенности 
и составу предоставляемых услуг, с разработкой и использованием типовых проектов строительства ОДС различных типов (в том числе на основе быстровозводимых конструкций и некапитальных зданий и строений).

Данное решение может быть реализовано вследствие разработки стандартов, связанных с объективными особенностями управления ОДС:

стандарт управления ОДС (как сетевыми, так и несетевыми, а также 
в зависимости от типов ОДС и состава предоставляемых услуг);

стандарт эксплуатации ОДС;

квалификационные стандарты для сотрудников, оказывающих услуги на территории ОДС;

стандарт (порядок) взаимодействия владельцев различных ОДС 
на территории одной многофункциональной зоны (одного многофункционального комплекса).

6.7. Для решения задачи обеспечения качества оказываемых ОДС услуг необходимо предусматривать возможность привлечения для создания 
и эксплуатации ОДС сетевых операторов (владельцев АЗС, сетевых ресторанов быстрого питания, сетевых гостиниц) и их консорциумов, что 
не только обеспечит соответствие ОДС достаточно высоким в условиях обеспечения конкурентной среды сетевым стандартам качества оказываемых услуг, но и возможность достижения синергетического эффекта от их объединения в многофункциональные комплексы.

6.8. Обеспечение государственного контроля за развитием сети ОДС невозможно без создания инструмента обратной связи с пользователями автомобильных дорог в части оценки качества ОДС и общественного контроля их работы.

В этих целях необходимо создание специализированного сайта с перечнем ОДС на федеральных и региональных трассах на территории Свердловской области, фотографий, рейтингов, возможностью оценки объектов пользователями, опубликования отзывов и рекомендаций (аналог motorwayservices.info и др. ведущих информационных сайтов), а также организация размещения указанной информации в региональной прессе.

Также в указанных целях предлагается разработка приложения (приложений) для мобильных устройств (аналог см. на nextjunctionapp.com и др.).

Представляется, что информирование пользователей автомобильных дорог о наличии и количестве ОДС по маршруту позволит отчасти решить проблему недостатка ОДС на дорогах, поскольку позволит заранее планировать количество остановок для заправки транспортного средства, а также иных перерывов, остановок и стоянок по пути следования.

6.9. Одним из важных элементов в работе по развитию сети ОДС должны стать разработка и утверждение Схемы размещения ОДС на территории Свердловской области.

Разработка Схемы размещения ОДС должна быть синхронизирована с утвержденными документами территориального планирования муниципальных образований Свердловской области в целях формирования и предоставления земельных участков для размещения ОДС
в границах существующих полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог.

Подготовка проектов планировки в отношении наиболее востребованных участков трасс позволит обеспечить равномерное 
и качественное размещение ОДС вдоль автомобильных дорог, переход 
на предоставление земельных участков, находящихся в областной или муниципальной собственности, на торгах.

При создании Схемы объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области с учетом возможности ее поэтапной реализации, необходимо исходить из следующих факторов:

обеспеченность объектами дорожного сервиса существующей сети автомобильных дорог федерального и регионального значения;

наличие существующих и (или) перспективных решений 
по ограничению движения по автомобильным дорогам (сезонных и иных ограничений разового и системного характера);

возможность и/или необходимость размещения ОДС в соответствии 
с нормативными требованиями, с учетом интенсивности транспортного потока, а также с учетом других факторов;

перспективные планы по развитию территорий, дорог и объектов дорожного сервиса;

наличие предложений органов местного самоуправления, подготовленных на основании утвержденных документов территориального планирования;

наличие градостроительной документации (по субъектам Российской Федерации);

наличие ограничений технического и градостроительного характера 
в зонах перспективного размещения ОДС;

возможность привлечения инвестиций для реализации ОДС;

социальная и коммерческая востребованность размещения ОДС;

наличие установленных границ придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области.

Разработка Схемы размещения ОДС позволит определить и реализовать «пилотные» проекты по развитию ОДС в рамках настоящей Концепции, а также определить участки для строительства или модернизации ОДС за счет бюджетов всех уровней, на условиях ГЧП, и только за счёт частных инвестиций.

6.10. Проведение плановой и системной работы по развитию сети ОДС дает возможность решения также целого ряда сопутствующих задач, требующих отражения в Схеме размещения ОДС.

Так, одновременно может быть организовано решение вопроса размещения рекламных конструкций вдоль автомобильных дорог путем создания условий (стандартов) их размещения на территории ОДС. Такое размещение представляется более эффективным как с точки зрения коммуникации с целевой аудиторией рекламы, так и минимизации ущерба для безопасности дорожного движения.

Развитие топливного рынка и соответствующих технологий предопределяет необходимость включения в Генеральную схему пунктов заправки газомоторным топливом и электрической энергией.

Анализ существующей сети ОДС и оценка перспектив ее развития позволит отразить в Схеме размещения ОДС территории, 
на которых возможно создание объектов, важных с социальной точки зрения – «фермерских рынков» как цивилизованной формы торговли продукцией личных подсобных хозяйств (перебазирование стихийных точек несанкционированной торговли у обочин автомобильных дорог 
на прилегающие оборудованные торговые площадки) и иных аналогичных объектов, направленных на максимальную реализацию экономического потенциала территорий, прилегающих к автомобильным дорогам.

Обустройство современных автомобильных дорог требует строительства в их составе обслуживающей инфраструктуры – пунктов оказания медицинской помощи различной степени сложности, вертолетных площадок, перехватывающих парковок, многоуровневых паркингов, пунктов контроля за весогабаритными параметрами транспортных средств и т.д., с определением  их конкретного назначения и использования, обеспечения их эксплуатации (в том числе совместного с другими государственными структурами и/или коммерческими организациями).

Обязательным условием развития сети ОДС и, соответственно, проведения строительства/реконструкции автомобильных дорог, должен стать комплексный подход, учитывающий развитие и модернизацию иных объектов дорожной инфраструктуры и в том числе телекоммуникационной инфраструктуры (кабельные коллекторы, антенно-мачтовые сооружения и пр.).

Решение указанных задач должно производиться при обязательном взаимодействии с федеральными ведомствами: МВД России, Минздрав России, МЧС России, Минкомсвязью России, Ространснадзором,  предприятиями и организациями.

6.11. Самостоятельной задачей является создание условий для развития автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Свердловской области и их обустройства ОДС инструментом для эффективной работы могут стать соответствующие межведомственные рабочие группы.

В рамках указанных рабочих групп, в частности, требуется проработка вопросов, связанных с инженерным обеспечением ОДС (электро-, водо-, газоснабжение и канализация) и подготовкой территорий строительства ОДС, строительством «перехватывающих» парковок, площадок отдыха и иных объектов транспортной инфраструктуры, не предназначенных для коммерческого использования.

Кроме того, только в ходе работы, совместной с Росреестром, органами власти субъектов и муниципальных образований, возможно эффективно решить задачи, связанные с предоставлением земельных участков для размещения ОДС, оформлением, регистрацией, учетом объектов недвижимости и иными аспектами земельно-имущественных отношений.

6.12. К числу непременных условий работы по реализации проекта следует также отнести проектирование и строительство ОДС одновременно
с работой по реконструкции существующих автомобильных дорог 
с использованием типовых проектов ОДС и внедрением разработанных стандартов и методик в повседневную практику подведомственных Росавтодору учреждений.

6.13. Реализация целей	 и задач развития сети ОДС требует разработки новых и корректировки действующих нормативных правовых 
и технических актов. В рамках данной работы требуется проведение анализа целесообразности:

пересмотра (изменения) ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 
«О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», в части, касающейся соблюдения минимальных расстояний между примыканиями 
по категориям автомобильных дорог, в случае размещения МФК;

распространения действия постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» на объекты, расположенные в придорожной полосе (за ее пределами, на землях населенных пунктов);

распространения действия постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса) на придорожную полосу;

синхронизации требований к размещению ОДС на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения.

Так, например, частью 8 статьи 26 Федерального закона № 257-ФЗ установлено, что строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Поскольку указанная норма законодательства прямо 
не предусматривает необходимость согласования акта выбора земельного участка с владельцем автомобильной дороги, органы местного самоуправления зачастую принимают решения о предоставлении земельных участков для размещения ОДС в границах придорожных полос автомобильных дорог без учета мнения владельца автомобильных дорог, а также требований законодательства к обеспеченности автомобильных дорог объектами дорожного и придорожного сервиса.

В качестве принципиальных подходов к выработке решений 
по урегулированию правовых основ взаимоотношений собственников автомобильных дорог и собственников ОДС предлагается исходить из следующих тезисов:

порядок предоставления согласований на присоединение должен различаться в зависимости от подключения:

а) существующих ОДС (в том числе в полосе отвода) или ОДС, строящихся на земельных участках, находящихся в собственности (законном владении) заявителей;

б) создаваемых ОДС в рамках реализации Схемы размещения ОДС;

в первом случае такое согласование должно предоставляться 
при наличии технической возможности присоединения с его обустройством за счет владельца ОДС, во втором такого согласования не требуется, 
т.к. данный вопрос должен решаться за счет бюджетных средств в рамках работы, проводимой ответственной организацией  по реконструкции дороги в целях ее расширения в местах обустройства ОДС на основании разработанных и утвержденных проектов планировки территории на участках такой реконструкции, а также дальнейшей эксплуатации участка подключения как части дороги непосредственно учреждение, в то время как владелец ОДС должен заниматься исключительно профильным ему бизнесом по строительству и эксплуатации ОДС и земельного участка, предоставленного ему под ОДС на праве аренды.

Реализация указанных подходов потребует внесения соответствующих изменений в действующее законодательство, а именно:

ст. 22 Федерального Закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - в части получения согласований и разграничения обязанностей по строительству и эксплуатации присоединения ОДС;

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 
№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» - в части установления возможности разработки и утверждения проектов планировки территории только на часть автомобильной дороги 
в местах обустройства ОДС;

разработки нормативно-правового акта Росавтодора об утверждении Порядка предоставления согласия владельца автомобильной дороги 
на присоединение ОДС, выдачи технических требований и условий вместо письма Росавтодора от 25.11.2011 № 01-28/16796;

разработки нормативно-правового акта Росавтодора об утверждении Порядка проведения работ по разработке и утверждению проектов планировки территории на участках размещения ОДС, работ по разработке проектной документации и выполнению строительных работ по реконструкции автомобильных дорог на указанных участках, а также их дальнейшей эксплуатации владельцами дорог.

6.14. Реализация Концепции, в том числе с учетом положений Технического регламента Таможенного союза, в обязательном порядке должна предусматривать равную с остальными категориями населения возможность доступности всех видов услуг, предоставляемых автомобильными дорогами, для всех категорий участников дорожного движения с ограниченными возможностями. В указанных целях требования к наличию «доступной» («безбарьерной») среды должны быть учтены как при разработке требований к ОДС и стандартов ОДС, разработке проектных решений при строительстве переходно-скоростных полос и ОДС, так и при реализации всех остальных этапов Концепции.

6.15. Реализация системного и планового развития сети ОДС невозможна без разработки и утверждения региональным нормативно-правовым актом Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации настоящей Концепции, предусматривающей как последовательность решения данной государственной задачи, так и источники ее финансирования.

7. Механизмы реализации Концепции

Концепция будет реализована с учетом имеющихся полномочий федеральных и региональных органов исполнительной власти в рамках следующих этапов:

анализ текущего состояния развития ОДС, а также действующих нормативных правовых актов и нормативных технических документов
в целях подготовки предложений по внесению в них соответствующих изменений, в том числе, в части конкретизированных требований для определения возможности присоединения ОДС к автомобильным дорогам общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области;

определение дислокации размещения ОДС в целях проведения реконструкции дорог с их расширением в указанных местах, а также изъятия земельных участков для их размещения в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области;

проработка совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти вопроса обеспечения ОДС подключением к инженерным коммуникациям;

организация присоединения к автомобильным дорогам общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области существующих ОДС, размещенных в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области, на конкурсной основе;

организация проектирования и строительства ОДС в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области за счет частных инвестиций или с последующей передачей на конкурсной основе представителям бизнеса в целях развития сети ОДС, в том числе в зонах, наименее привлекательных для представителей бизнеса.

### 7.1 Организационные и правовые механизмы

Проведение ревизии существующих ОДС на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области силами владельцев дорог с подготовкой технических паспортов на каждый объект (по типовой форме, утвержденной федеральными нормативами).

Апробация разработанных механизмов путем реализации «пилотных» проектов (кейс-метод).

Оценка потребности автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области в оснащении ОДС, в т.ч. с учетом реальной интенсивности транспортных потоков.

Разработка Схемы размещения ОДС на территории Свердловской области.

Создание инструментов администрирования, управления, контроля исполнения Концепции, в том числе «пилотных» проектов.

Разработка и утверждение Регламента (порядка) межведомственного взаимодействия (Соглашения о сотрудничестве по развитию объектов дорожного сервиса на территории Свердловской области) в целях осуществления следующих функций:

разработка тендерной документации, включая унифицированные (типовые) договоры с участником тендера и с победителем;

приём и обработка заявок потенциальных инвесторов на проектирование и строительство ОДС с полномочиями «одного окна»;

разработка и утверждение плана проведения тендеров в соответствии
с адресным планом строительства ОДС;

организация и проведение тендеров (конкурсов) на проектирование
и строительство ОДС;

справочно-информационные услуги о порядке обращения в ответственный орган (подведомственное учреждение) о составе и порядке предоставления госуслуг, о предоставлении информации из базы данных о наличии и состоянии ОДС, о планах проектирования и строительства ОДС и пр.

Разработка и внедрение системы оценки качества предоставляемых ОДС услуг с присвоением знаков соответствия стандартам качества Росавтодора.

Разработка и внедрение системы контроля за развитием 
и эксплуатацией сети ОДС на территории Свердловской области.

### 7.2 Финансово-экономические механизмы

Очевидно, что реализация Концепции невозможна только за счет государственных средств и требует привлечения частных инвестиций как одного из условий наиболее эффективного приложения капитала, использования современных и эффективных (в том числе энергоэффективных) средств ведения бизнеса. Прежде всего, это возможно за счет использования различных форм ГЧП.

Разработка правового механизма предоставления прав 
на использование земельных участков, в т.ч. с использованием механизмов ГЧП является приоритетной задачей.

Выбор конкретной организационно-правовой схемы каждого проекта (формы заключаемого по нему соглашения о ГЧП), должен определяться по результатам комплексного анализа возможных условий его реализации, 
а именно:

технико-экономических показателей;

сроков реализации;

объемов инвестиций участников с разбивкой на частные 
и государственные инвестиции;

перечня имущества или имущественных прав, подлежащих предоставлению со стороны государства;

распределения рисков между участниками;

распределения доходов;

схемы взаимодействия участников проекта в операционном управлении проектом;

определения предельной цены для потребителей и обоснования необходимости компенсации «выпадающих доходов» в случае их выявления;

списка потенциально возможных инвесторов.

При этом:

в условиях невозможности разработки эффективной финансовой модели проекта, обеспечивающей наличие экономического (предпринимательского) интереса частного партнера в результатах реализации проекта, его осуществление возможно на условиях заключения с ним подрядного договора, среди которых самыми перспективными должны являться контракты жизненного цикла,  как обеспечивающие выплату гарантированного вознаграждения частному инвестору только при условии  соответствия построенного объекта и его эксплуатации установленным требованиям по качеству. В данной ситуации частный партнер не ведет самостоятельного бизнеса с использованием возведенного объекта, но обеспечивает его строительство и эксплуатацию, что может быть применимо к обеспечению функционирования ОДС самого простого типа, работающих на их самостоятельное использование проезжающими (площадки отдыха, душевые, туалеты и т.д.);

при возможности создания эффективной финансовой модели проекта организационно-правовой формой его реализации может стать концессионное соглашение с нахождением построенного объекта 
в государственной собственности и с возложением на частного партнера обязательств по реализации всего производственного процесса 
от строительства (возможно проектирования) объекта до завершения его эксплуатации в пределах срока окупаемости проекта и, соответственно, передачи от публичного участника к частному инвестору больших рисков;

в условиях создания массовых типовых ОДС определенного типа или их оснащения заключение операторских соглашений может быть также оправдано.

Наряду с разработкой механизмов активного использования ГЧП требуется также разработка форм и инструментов государственной поддержки развития ОДС и в том числе: установление льготных условий предоставления прав на использование земельных участков, предоставление государственных гарантий, специальные программы кредитования при поддержке государства, выполнение части работ по формированию и инженерному обустройству земельных участков под ОДС, а также присоединения к автомобильным дорогам за счет бюджетных средств, предоставление налоговых каникул,  и т.д.

В целях отработки финансовых инструментов использования как форм ГЧП, так и государственной поддержки необходима разработка показателей бюджетной эффективности реализации проектов создания и эксплуатации ОДС с отработкой вопросов регулирования ценовой политики (при определении рыночной платы за предоставление аренды, платы за подключение ОДС к дороге и т.д.).

При этом является очевидным, что в целом ряде случаев создание ОДС, осуществление коммерческой деятельности с использованием которых будет неэффективным или малопривлекательным для рынка соответствующих услуг, должно осуществляться за счет государственных источников силами уполномоченных организаций.

В случаях отсутствия достаточной экономической эффективности реализации проекта создания конкретного ОДС должна быть предусмотрена возможность комплексной подготовки площадок для размещения, подключения к дороге и инженерного обеспечения ОДС владельцами дорог.

Отдельной задачей является проведение анализа возможностей реализации Концепции в рамках статей, предусмотренных государственными программами (ФЦП и другими), а также обоснование необходимости разработки и утверждения целевой госпрограммы ОДС (доработки ФЦП) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения.

8. Мероприятия «дорожной карты» по реализации Концепции

1) Издание поручения владельцам дорог по проведению ревизии существующих ОДС в соответствии с утверждённым техническим заданием (результат – проведение обследования дорог и существующих на них ОДС).

2) Обследование дорог и существующих на них ОДС (результат – Технические паспорта с приложениями на каждый ОДС).

3) Анализ результатов обследования ОДС и определение участков дорог, не обеспеченных ОДС в соответствии с нормативными требованиями (результат - Перечень участков дорог, требующих размещения ОДС; перечень существующих ОДС, требующих модернизации в соответствии с нормативными требованиями) т.д.

4) Определение потребности в строительстве ОДС на региональных дорогах по направлениям с низкой интенсивностью движения: Серов-Сосьва-Гари; Тавда-Таборы; Н.Тагил-В.Ослянка (результат – обеспечение ОДС в труднодоступных территориях Свердловской области).

5) Определение перечня «пилотных» территорий для апробации предлагаемых механизмов реализации Концепции, исходя из потребности в оснащении объектами дорожного сервиса автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Свердловской области.

6) Приведение ОДС в соответствие с общим федеральным классификатором, после его утверждения на федеральном уровне (результат – приведение к типовым решениям при проектировании ОДС).

7) Приведение ОДС в соответствие со стандартами, после   утверждения на федеральном уровне стандартов и требований к составу ОДС 
в зависимости от интенсивности автомобильного движения, пропускной способности и расстояния между ОДС (результат – рациональное размещение ОДС, унификация состава ОДС).

8) Использование типовых проектов ОДС, после их утверждения на федеральном уровне (результат – внедрение типовых проектов ОДС).

9) Разработка и утверждение Схемы размещения ОДС на территории Свердловской области, в том числе в виде электронно-цифровой модели на базе ГИС систем, определение мест реализации «пилотных проектов» (результат – Схема («мастер-план») размещения и модернизации ОДС за счёт областного бюджета, на условиях ГЧП и за счёт частных инвестиций) в рамках государственных региональных и федеральных программ с опубликованием Схемы в средствах массовой информации (на специализированных интернет-ресурсах).

10) Согласование требований к электронно-цифровой модели Схемы размещения ОДС на территории Свердловской области с оператором Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

11) Создание инструментов администрирования, управления, контроля исполнения Программы развития сети ОДС (результат -  соблюдение требований действующего законодательства в части создания и эксплуатации ОДС).

12) Разработка механизма планировки территории на участке дороги, требующие устройства ОДС (в том числе за счет придорожных полос) (Результат - планирование и прогнозирование строительства ОДС).

13) Разработка механизма, предоставления земельных участков в полосах отвода под размещение ОДС, устанавливающего типовые технические условия размещения ОДС и их подключения к дороге, устанавливающие размер платы за подключение, за предоставление аренды.

14) Определение участков для строительства ОДС за счёт областного бюджета, и на условиях ГЧП и только за счёт частных инвестиций.

15) Разработка типовых проектов ОДС.

16) Разработка и утверждение Положения о порядке использования части дорожного фонда для проектирования и строительства ОДС за счёт областного бюджета и на условиях ГЧП.

17) Проведение мероприятий для осуществления конкурентных процедур:

разработка тендерной документации, включая унифицированные (типовые) договора с участником тендера и с победителем;

приём и обработка заявок потенциальных инвесторов на проектирование и строительство ОДС с полномочиями «одного окна»;

разработка и утверждение плана проведения тендеров в соответствии с адресным планом строительства ОДС;

организация и проведение тендеров (конкурсов) на проектирование и строительство ОДС;

справочно-информационные услуги о порядке обращения в уполномоченную организацию, о составе и порядке предоставления госуслуг, о предоставлении информации из базы данных и наличии и состоянии ОДС, о планах проектирования и строительства ОДС и пр.

18) Разработка и внедрение системы контроля за развитием 
и эксплуатацией сети ОДС на территории Свердловской области.

Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», предполагается при непосредственном участии:

Рабочей группы, координатором которой является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Заключение по разделу:

для реализации Концепции предлагается комплекс мероприятий («дорожная карта»), которые будут осуществляться последовательно в соответствии с результатами совершенствования федерального законодательства в части:

- определения полномочий, обеспечивающих системное развитие ОДС;

- утверждения требований к размещению (стандарта размещения) ОДС;

- утверждения Генеральной схемы («мастер-плана») размещения и модернизации ОДС;

а также с учетом:

- опыта других регионов по применению механизмов ГЧП, в целях выбора наиболее эффективного механизма;

- перехода к приоритетному использованию наиболее эффективных механизмов ГЧП при реализации проектов развития ГЧП;

- создания «единого окна» по взаимодействию с заявителями (инвесторами) проектов строительства ОДС.

9. Ожидаемые результаты реализации Концепции

Ключевыми результатами реализации Концепции в период 
2019 - 2024 гг. должны стать:

1) Систематизация и развитие ОДС вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения Свердловской области согласно Схеме размещения и модернизации ОДС на территории Свердловской области и категорированию мощности объектов;

2) Доведение до 70% ОДС до соответствия требованиям действующего законодательства;

3) Приведение ОДС к унификации и стандартным типовым решениям;

4) Использование механизмов государственно-частного партнерства при реализации мероприятий по развитию ОДС;

5) Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия в вопросах предоставления земельных участков в полосах отвода под размещение ОДС, а также с потенциальными инвесторами при рассмотрении заявок на участие в инвестиционных проектах строительства ОДС;

6) Создание новых рабочих мест за счет развития объектов дорожного сервиса;

7) Повышение уровня безопасности и комфорта пользователей сервисом на автомобильных дорогах общего пользования Свердловской области;
          8) Создание системы информирования пользователей дорог об объектах дорожного сервиса;

9) Совершенствование системы контроля за развитием 
и эксплуатацией сети ОДС на территории Свердловской области.

Приложения:

Приложение № 1. Пример технического паспорта ОДС.

Приложение № 2. Примерная структура стандарта размещения ОДС 
на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения.

Приложение № 3. Термины и определения.

Приложение № 4 Пример схемы размещения ОДС на автомобильной дороге общего пользования федерального значения.

## Приложение № 1

- ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА

| 1. Общая информация |  |
| --- | --- |
| Дата составления |  |
| Наименование учреждения дорожного хозяйства, осуществляющего функции управления федеральной/региональной автомобильной дорогой общего пользования |  |
| Местоположение объекта | - полоса отвода/придорожная полоса/за пределами полосы отвода и придорожной полосы; - наименование федеральной/региональной автомобильной дороги, участка, км+м (пункта контроля); - категория и класс автомобильной дороги; - географические ориентиры местоположения |
| Наименование объекта | - площадка отдыха/объект дорожного сервиса - если объект дорожного сервиса комплексный (два и более объектов) - указать состав объектов |
| Площадь земельного участка и его габариты | Площадь: ______ кв. м Габариты: ______м Х _____м |
| Наличие соглашения об установлении аренды (для объектов дорожного сервиса в границах полос отвода) | □ да, реквизиты от __________ № ________________ □ нет |
| Наличие договора о присоединении объекта дорожного сервиса | □ да, реквизиты (от __________ № ________________) □ нет |
| Наличие договора между подрядчиком и владельцем объекта на содержание переходно-скоростных полос | □ да, реквизиты (от __________ № ________________) □ нет |
| Оценка качества содержания переходно-скоростных полос | Отлично / хорошо / удовлетворительно / неудовлетворительно |
| Наличие организованного съезда и выезда с федеральной/региональной трассы, его протяженность и ширина | съезд □ да, дл=________м, шир=_______м, □ нет выезд □ да, дл=________м, шир=_______м, □ нет |
| Характеристика примыкания | □ совмещенный въезд-выезд □ раздельный въезд-выезд |
| Наличие переходно-скоростных полос на примыкании | полоса торможения □ да, дл=________м, □ нет полоса разгона □ да, дл=________м, □ нет |
| Наличие линий искусственного электроосвещения на примыкании и переходно-скоростных полосах | □ да □ нет |
| Наличие достопримечательностей, памятников истории, архитектуры, мест притяжения граждан | □ да, ___________________(наименование), _________________________ (расстояние от ОДС, км) □ нет |
| Наличие и состояние асфальтового покрытия на земельном участке, а также съездах и выездах на трассу | при наличии: ____________ % износа при отсутствии: ________________ вид покрытия |
| Состояние зеленых насаждений на участке | □ газоны □ цветники □ посадки деревьев, кустарников □ отсутствуют |
| Наличие данных об интенсивности движения транспортных средств | □ сбор данных не проводился □ сбор данных проводился визуальным наблюдением учетчиков дата проведения ______________________ наименование организации-исполнителя ________________ описание методики сбора и обработки данных __________________________________________ ___________________________________________ □ сбор данных проводился с использованием автоматизированных счетчиков дата проведения ______________________ наименование организации-исполнителя ________________ описание методики сбора и обработки данных __________________________________________ ___________________________________________ |
| Сведения об интенсивности движения транспортных средств (при наличии данных) |  |
| Показатель; легковой транспорт; грузовой транспорт; общественный транспорт; Суммарный показатель. - Объем транспортных потоков в направлении __________________. утренние часы в будние / выходные дни; ______ /______; ______ /_______; _______ /_______; _______ /_____. дневные часы в будние / выходные дни; ______ /______; _______ /_______; _______ /_______; ______ /______. вечерние часы в будние / выходные дни; _____ /_______; _______ /_______; _______ /_______; ______ /______. Суммарный показатель в будние / выходные дни; _____ /_______; _______ /_______; _______ /_______. - Объем транспортных потоков в направлении __________________. утренние часы в будние / выходные дни; ______ /______; ______ /_______; _______ /_______; _______ /_____. дневные часы в будние / выходные дни; ______ /______; _______ /_______; _______ /_______; ______ /______. вечерние часы в будние / выходные дни; _____ /_______; _______ /_______; _______ /_______; ______ /______. Суммарный показатель в будние / выходные дни; _____ /_______; _______ /_______; _______ /_______. |
| II. Технико-экономические показатели |  |
| Здание / сооружение показатель; Общая площадь; Вместимость / кол-во мест; Кол-во обслуживающего персонала; Этажность; Наличие инженерных коммуникаций (централизованные, локальные). Вод.; Эл-во; Газ.. Объекты обслуживания участников дорожного движения. Площадка отдыха. Пункт общественного питания. Предприятие торговли. Мотель. Кемпинг. Туалет. Душевые. Наличие условий для стирки одежды. Медицинский пункт. Иные объекты обслуживания: ______________. Объекты обслуживания транспортных средств. сооружение показатель; кол-во заправок в сутки; реализация нефтепродуктов тонн в год; кол-во топливозаправочных колонок – двухпродуктовые; кол-во топливозаправочных колонок – четырех продуктовые; Наличие инженерных коммуникаций (централизованные, локальные). Вод.; Эл-во; Газ.. АЗС (бензин и дизельное топливо). АЗС (сжиженный газ и сжатый природный газ). Общая площадь; Вместимость / кол-во мест; Кол-во обслуживающего персонала; Наличие инженерных коммуникаций (централизованные, локальные). Вод.; Эл-во; Газ.. Станции техобслуживания для легковых автомобилей. Станции техобслуживания для грузовых автомобилей. эстакада. смотровая яма. мойка для легковых автомобилей. мойка для грузовых автомобилей. Иные объекты обслуживания: ______________. Объекты эксплуатации дорог и безопасности дорожного движения. сооружение показатель; Общая площадь; Кол-во персонала; Наличие инженерных коммуникаций (централизованные, локальные). Вод.; Эл-во; Газ.. пункты размещения полиции. дорожные службы. место для складирования мусора (мусоросборники). Иные объекты: ______________. Стоянка для транспортных средств общая площадь; кол-во мест; площадь асфальтового покрытия (кв.м); наличие охраны (кол-во чел.); наличие ограждения; наличие тех. средств контроля доступа на стоянку; наличие видеонаблюдения; наличие освещения в ночное время; стоимость парковки в сутки (руб.). для легковых автомобилей. для грузовых автомобилей. для автобусов. для транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов. |
| III. Информация для проектирования |  |
| Существующие обременения земельного участка | □ да ____________________________________ □ нет |
| Возможность проведения работ по реконструкции объекта с возможным расширением земельного участка | □ да _______________________ (площадь возможного приращения) □ нет |
| Расстояние до ближайших аналогичных объектов на автомобильной дороге в обе стороны, (км+м) |  |
| Расстояние до ближайших существующих примыканий и пересечений автомобильной дороги в обе стороны, (км+м) |  |
| Продольный уклон на участке автомобильной дороги (включая ПСП), на котором размещен объект, ‰ |  |
| Радиус кривых в плане на участке автомобильной дороги (включая ПСП), на котором размещен объект |  |
| Высота насыпи на участке автомобильной дороги, на котором размещен объект, м |  |
| Расстояние до мостовых переходов до участка автомобильной дороги (включая ПСП) на котором размещен объект, м |  |
| Наличие (отсутствие) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участке автомобильной дороги (включая ПСП), на котором размещен объект (степень опасности) | □ да, степень опасности _______________________ □ нет |
| Расстояние видимости от примыкания к объекту в прямом и обратном направлениях, м |  |
| Интенсивность дорожного движения на участке автомобильной дороги |  |
| Прогноз изменения интенсивности дорожного движения в случае реконструкции объекта |  |
| Организация доступа на объект | □ использование близлежащего существующего примыкания □ использование существующей местной (территориальной) сети автомобильных дорог □ необходимость строительства нового примыкания |
| Возможность устройства дополнительных мест для стоянки и остановки транспортных средств | □ да □ нет |
| IV. Инженерные системы и сети |  |
| Наличие инженерных сетей на земельном участке | Электроснабжение □ да, □ нет _____ кВт Водоснабжение □ да, □ нет _________ л/сек., м3/час Водоотведение □ да, □ нет __________ м3/сутки Теплоснабжение □ да, □ нет _________ Гкал/час Газоснабжение □ да, □ нет _________ нм3/час |
| Возможность подключения к инженерным сетям | Электроснабжение □ да, □ нет Водоснабжение □ да, □ нет Водоотведение □ да, □ нет Теплоснабжение □ да, □ нет Газоснабжение □ да, □ нет |
| V. Наличие документации |  |
| Градостроительная документация | □ Генеральный план; □ Правила землепользования и застройки; □ Документация по планировке территории; □ Градостроительный план |
| Правоустанавливающие документы на земельный участок и объекты недвижимости | □ Свидетельство о регистрации права собственности на объект недвижимости № ___________________ дата_________________; □ Свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок № ___________________ дата_________________; □ Договор аренды земельного участка № ___________________ дата_________________; □ Свидетельство о регистрации права оперативного управления на объект недвижимости № ___________________ дата_________________; □ Свидетельство о регистрации права постоянного бессрочного пользования на земельный участок № ___________________ дата_________________; □ Кадастровые паспорта на земельный участок и объекты недвижимости № ___________________ дата_________________ |
| Схема планировочной организации земельного участка | □ да, дата_________________; □ нет |
| Схема организации дорожного движения | □ да, дата_________________; □ нет |
| Технические паспорта на здания | □ да, № ___________________ дата_________________; □ нет |
| Исполнительная топографическая съемка М1:500 | □ да, № ___________________ дата_________________; □ нет |
| Поэтажные планы, разрезы, фасады зданий | □ да, дата_________________; □ нет |
| Информация по смежным земельным участкам | □ есть, наименование собственников, владельцев, пользователей □ нет |

Приложение № 3

Примерная структура Стандарта размещения объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования федерального значения

- Введение

  - Стандарт должен быть составлен с целью улучшения качества обслуживания участников дорожного движения и повышения уровня безопасности дорожного движения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 г. № 860            «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода».

  - Стандарт должен быть разработан в соответствии с ГОСТ 1.5-2001. «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению».

  - Стандарт должен содержать требования к составу, объему и качеству сервисных услуг, предоставляемых ОДС того или иного типа.

  - Стандарт должен устанавливать критерии выбора участка для размещения ОДС того или иного типа.

- Область применения

  - Стандарт распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов дорожного сервиса, размещаемых в полосах отвода, придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования федерального значения, а также на примыкающих к ним земельных участках и устанавливает основные требования к планировке и застройке.

- Нормативные ссылки

  - Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ                          «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

  - Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

  - Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860                  «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»

  - Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»

  - Указ Президента РФ от 27.06.1998 № 727 (ред. от 29.06.2013)       «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования»

  - Приказ Минтранса России от 05.05.2012 № 137 «Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов дорожного сервиса»

  - Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»

  - Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 5 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения»

  - Приказ Минтранса России РФ от 28.06.2012 № 186                       «Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования федерального значения либо их участков; частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на территории двух и более субъектов Российской Федерации; выдаче разрешений на строительство в случае прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения; выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения»

  - ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования

  - ГОСТ Р 52765-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация

  - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

  - РСН 62-86 «Методические указания по определению состава объектов автосервиса и их размещения на автомобильных дорогах общегосударственного и республиканского значения в РСФСР».

Приложение № 3

Термины и определения

- Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

- Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

- Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

- Объекты дорожного сервиса (далее – «ОДС») - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

- Комплекс объектов дорожного сервиса - объекты дорожного сервиса, расположенные в границах единой территории с общим въездом/выездом, предусматривающие условия, как для технического обслуживания транспортных средств, так и для обслуживания участников дорожного движения.

- Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

- Требования к развитию сети ОДС и общей организации территории ОДС

  - Требования к периодичности размещения комплексов ОДС и их мощности (производительности) в зависимости от интенсивности дорожного движения (см. Таблицу 1. Приложение № 1).

  - Классификация комплексов ОДС. Типы комплексов ОДС в зависимости от состава предлагаемых сервисных услуг (см. Таблицу 2. Приложение № 2).

  - Критерии выбора участков размещения ОДС (с учетом существующих ОДС); шаг размещения (расстояние между ОДС).

- Зоны обслуживания участников дорожного движения

  - Состав объектов (пункты общественного питания и торговли, площадки отдыха, мотели и кемпинги, душевые, сауны, медицинские службы, аптеки, службы связи, платежные терминалы, банкоматы, помещения бытовых услуг и др.);

  - Минимальные требования к набору предоставляемых услуг;

  - Параметры основных помещений;

  - Минимальные требования к технологическому оборудованию, в том числе экологические.

- Зоны технического обслуживания транспортных средств, площадки для стоянки автомобилей

  - Состав объектов (АЗС, хранилища нефтепродутов и газообразного топлива, стоянки для автобусов, легковых и грузовых автомобилей, СТО, автомойки, эстакады, смотровые ямы и др.);

  - Минимальные требования к набору предоставляемых услуг;

  - Параметры основных помещений;

  - Минимальные требования к технологическому оборудованию, в том числе экологические.

- Зоны эксплуатации дорог

  - Состав объектов (дорожные службы, аварийно-вызывная связь, вертолетные площадки, пункты размещения полиции, МЧС, пункты для сбора пошлин за проезд и др.);

  - Минимальные требования к набору предоставляемых услуг;

  - Параметры основных помещений;

  - Минимальные требования к технологическому оборудованию, в том числе экологические.

- Параметры застройки зон обслуживания участников дорожного движения, технического обслуживания транспортных средств, эксплуатации дорог.

  - Параметры земельных участков;

  - Площадь и вместимость зданий и сооружений; предельно допустимые параметры размещения ОДС;

  - Требования к архитектурно-стилистическим, объемно-планировочным решениям.

- Обеспечение санитарно-эпидемиологических, гигиенических и экологических требований. Требования энергосбережения («зеленое» строительство).

- Инженерное оборудование, инженерная подготовка и защита территории.

- Присоединение ОДС к автомобильной дороге. Устройство въездов и выездов, схемы дорожного движения.

- Долговечность и ремонтопригодность ОДС.

Приложение № 4

Пример схемы размещения ОДС на автомобильной дороге общего пользования федерального значения